Prilog - IV

PROJEKTNI ZADATAK

Uvod

U svrhu pripreme investicije izgradnje trajektnog terminala i garažnog -tehničkog bloka s prostorom za sortiranje i otpremu korisnog i ostalog krutog neopasnog otpada u lučkom području Batahovina (Gruški akvatorij – Dubrovnik) – Faza 1, naručitelj LUKA DUBROVNIK d.d., pokrenula je nabavu usluge izrade master plana sa studijom izvedivosti te idejnog projekta sa studijom procjene utjecaja na okoliš.

Obuhvat zahvata

Obuhvat zahvata „Izgradnje trajektnog terminala i garažnog -tehničkog bloka s prostorom za sortiranje i otpremu korisnog i ostalog krutog neopasnog otpada u lučkom području Batahovina“ (Gruški akvatorij – Dubrovnik) Faza 1 je definiran Urbanističkim planom uređenja „Gruški akvatorij“ ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 7/11.), Idejnim projektom: Luka Gruž u Dubrovniku - luka otvorena za međunarodni promet – državnoga značaja; Izgradnja nove operativne obale na području; Batahovina – vezovi 15 i 16 (izrađenog od Instituta IGH d.d. ZOP: IP-13547-2017); Programom razvoja – Luka Dubrovnik izrađenog u ožujku 2019. od društva Kofidenca d.o.o., Studijom izvodivosti s analizom troškova i koristi projekta – BATAHOVINA II izrađenoj od zajednice ponuditelja društva Trames Consultants d.o.o. i Ramboll Denmark A/s, te dopisom izrađenog od Lučke uprave Dubrovnik vezano za prijedlog izmjene i dopune UPU „Gruški akvatorij“ u lučkom području Batahovina od 08.01.2019. godine.

Predmet usluge

Predmet usluge za obuhvat zahvata obuhvaća izradu:

- Master plan sa studijom izvedivosti

- Procjenu utjecaja na okoliš

- Idejni projekt

Sva dokumentaciju koju izrađuje izrađivač za potrebe ovog predmeta nabave treba biti izrađena u minimalno 4 printana i uvezana primjerka te jedan primjerak u digitalnom obliku a sukladno potrebi za izdavanje upravnih akata putem e-dozvole i ostalog.

Master plan sa studijom izvedivosti

Master plan sa studijom izvedivosti predstavlja strateški dokument dugoročnog razvoja predviđenog investicijskog zahvata na spomenutom području. Master plan sa studijom izvedivosti je dužan temeljem više-kriterijalne analize (tehničke, tehnološke, pravne, urbanističke, ekološke, financijsko ekonomske i ostale) utvrditi najoptimalnije rješenje kroz analizu najmanje 3 varijantna rješenja. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja grada, lučkog područja i njihovog okruženja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, pratećim infrastrukturnim razvojem i drugim ciljevima održivog razvoja. U početnoj fazi izrade master plana sa studijom izvedivosti sa naručiteljem će se utvrditi nulto stanje (postojeći kapaciteti) koji će se koristiti za daljnju izradu master plana koji će se izraditi na bazi projekcije za sljedećih 20 godina. Studija izvedivosti predstavlja strateški dokument koji sadrži cjelovit razrađen opis tehničko-tehnološkog prijedloga i poslovnog modela implementacije predviđene investicije te komercijalizacije s proračunom ulaganja s projekcijom očekivanih učinaka u fazi komercijalizacije. Komercijalizacija podrazumijeva bilo koji postupak, radnju, transakciju ili pravni posao kojima se ostvaruje prihod od proizvoda, usluga ili dobara, bilo materijalnih ili nematerijalnih koji na bilo koji način proizlaze iz projekta ili su s njime u vezi.  Slijedeća faza je izrada analize konkretnog projektnog zadatka s definiranjem ciljeva, izvedivosti, održivosti i ostalih konkretnih ciljeva projekta.

Posljednja faza izrade studije izvodljivosti predstavlja CBA analizu, odnosno analizu koristi i troškova projekta. Sastavni dijelovi CBA analize su: financijska analiza, ekonomska analiza, procjena rizika i analiza osjetljivosti projekta.

Kroz CBA analizu cilj je dokazati isplativost ulaganja u projekt od društvenog interesa jer isti kao takav ne ostvaruje dovoljne pozitivne financijske učinke i nije opravdan bez angažiranja bespovratnih sredstava iz EU ili drugih fondova i prikazivanja ekonomskih učinaka na lokalnu zajednicu. Analizom ekonomskih učinaka projekta prikazuje se utjecaj projekta kroz koristi i troškove koje projekt ostvaruje na lokalnom području gdje se implementira. Ekonomski učinci prikazuju se kroz monetizaciju netržišnih efekata odnosno kroz analizu vanjskih koristi koje proizlaze iz projekta.

Izradom CBA analize sve vrijednosti u projektu moraju se diskontirati odnosno svesti na sadašnju vrijednost, te se preporučuje korištenjem diskontne stope od 5% za ovaj projekt.

Na temelju izrađenog master plana i studije izvedivosti (odabirom najoptimalnijeg rješenja), ukoliko se pokaže potreba, treba pripremiti svu potrebnu urbanističku te projektno tehničku dokumentaciju u svrhu provođenja eventualno potrebnih izmjena i dopuna nadležnih urbanističkih planova za predmetno područje obuhvata zahvata.

Studija o procjeni utjecaja na okoliš

Studija o procjeni utjecaja na okoliš je stručna podloga na temelju koje se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš njegovo vrednovanje i prihvatljivost, koja se provodi na temelju odabranog najoptimalnijeg varijantnog rješenja koji proizlazi iz master plana sa studijom izvedivosti. Studijom se mora procijeniti utjecaj planiranog zahvata na okoliš na temelju čimbenika koji, ovisno o zahvatu i obilježjima okoliša, uvjetuju rasprostiranje, jačinu i  trajanje utjecaja.

Studija o procjeni utjecaja na okoliš izrađuje se sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 061/14 i 3/17) kojom se pobliže određuje zahtjev i kriteriji za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, kao i sadržaj studije o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (prilog IV. Uredbe).

Idejni projekt

Idejni projekt izrađuje se za provedbu zahvata u prostoru na temelju usvojenog varijantnog rješenja odnosno Master plana sa studijom izvedivosti. . Idejni projekt izrađuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), važećom prostorno planskom dokumentacijom, te uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Idejni projekt je potrebno izraditi za sve struke u propisanom obliku i sadržaju, a sve u skladu s Pravilnikom o obaveznom sadržaju idejnog projekta (55/14, 41/15, 67/16 i 23/17). Idejni projekt treba biti izrađen na način da se na temelju istog mogu ishoditi posebni uvjeti od nadležnih tijela sukladno važećoj zakonskoj regulativi, odnosno da se na temelju istog može ishoditi lokacijska dozvola za namjeravani zahvat u prostoru.

Prilozi

U prilogu VIII. Dokumentacija za nadmetanje nalazi se sljedeća dokumentacija, izuzev Urbanistički plan uređenja „Gruški akvatorij“ koji je dostupan na web stranici koje je dalje u tekstu navedena, i to kako slijedi:

- Urbanistički plan uređenja „Gruški akvatorij“ ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 7/11.) – vidi web stranicu: http://zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?link=90&tabid=234

- Idejni projekt: Luka Gruž u Dubrovniku - luka otvorena za međunarodni promet – državnoga značaja; Izgradnja nove operativne obale na području; Batahovina – vezovi 15 i 16 (izrađenog od Instituta IGH d.d. ZOP: IP-13547-2017)

- Program razvoja – Luka Dubrovnik izrađenog u ožujku 2019. od društva Kofidenca d.o.o.

- Studija izvodivosti s analizom troškova i koristi projekta – BATAHOVINA II izrađeno od zajednice ponuditelja društva Trames Consultants d.o.o. i Ramboll Denmark A/s

- Dopis izrađen od Lučke uprave Dubrovnik vezano za prijedlog izmjene i dopune UPU „Gruški akvatorij“ u lučkom području Batahovina od 08.01.2019. godine.